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	1.
	“O’zsanoatqu-rilishbank” ATB
	Olmazor BXM binosida Nogironligi bo‘lgan shaxslarga qulay shart sharoit yaratish uchun mukammal ta’mirlash ishlari
	-
	Yanvar-Aprel
	“EF PRO BUILD”  MChJ
	308178190
	249 760,0
	0,0
	byudjetdan tashqari mablag‘lar

	2.
	“O‘zsanoatqu-rilishbank” ATB
	Mirobod BXM binosida Nogironligi bo‘lgan shaxslarga qulay shart sharoit yaratish uchun mukammal ta’mirlash ishlari
	-
	Yanvar-Aprel
	“ASILBEK SHAXINABONU PARIZODA” MChJ
	305545418
	44 998,0
	0,0
	byudjetdan tashqari mablag‘lar

	3.
	“O‘zsanoatqu-rilishbank” ATB
	Uchtepa BXM binosida Nogironligi bo‘lgan shaxslarga qulay shart sharoit yaratish uchun mukammal ta’mirlash ishlari
	-
	Yanvar-Aprel
	“ORZU TA”MIR QURILISH FAYZ” MChJ
	301904344
	379 000,0
	0,0
	byudjetdan tashqari mablag‘lar

	4.
	“O‘zsanoatqu-rilishbank” ATB
	Sergeli BXM binosida Nogironligi bo‘lgan shaxslarga qulay shart sharoit yaratish uchun mukammal ta’mirlash ishlari
	
	Aprel-Iyun
	“Qiziltepa Oxakchi” MChJ
	206143912
	218 400,0
	0,0
	byudjetdan tashqari mablag‘lar

	5.
	“O‘zsanoatqu-rilishbank” ATB
	Bekobod BXM binosida Nogironligi bo‘lgan shaxslarga qulay shart sharoit yaratish uchun mukammal ta’mirlash ishlari
	
	Aprel-Iyun
	“Ustivor Minor Qurilish” MChJ
	305590624
	100 800,0
	0,0
	byudjetdan tashqari mablag‘lar

	6.
	“O‘zsanoatqu-rilishbank” ATB
	Farg‘ona BXM binosida Nogironligi bo‘lgan shaxslarga qulay shart sharoit yaratish uchun mukammal ta’mirlash ishlari
	
	Aprel-Iyun
	“Xon Atlas Yogdu” MChJ
	305990625
	112 000,0
	0,0
	byudjetdan tashqari mablag‘lar

	7.
	“O‘zsanoatqu-rilishbank” ATB
	Qatartol BXM binosida Nogironligi bo‘lgan shaxslarga qulay shart sharoit yaratish uchun mukammal ta’mirlash ishlari
	
	Aprel-Iyun
	“Story Biznes Servis Energiya” MChJ
	306673377
	126 999,9
	0,0
	byudjetdan tashqari mablag‘lar

	8.
	“O‘zsanoatqu-rilishbank” ATB
	Bosh bank binosini 34-qavatida  mukammal ta’mirlash ishlari
	
	Aprel-Iyun
	“Story Biznes Servis Energiya” MChJ
	306673377
	1 759 999,9
	0,0
	byudjetdan tashqari mablag‘lar

	9.
	“O‘zsanoatqu-rilishbank” ATB
	Bank o‘quv markazi binosini zamonaviy issiqlik ta’minoti bilan ta’minlash ishlari bo‘yicha.
	-
	Aprel-Iyun
	“ASILBEK SHAXINABONU PARIZODA” MChJ
	305545418
	79 781,4
	0,0
	byudjetdan tashqari mablag‘lar





* Izoh: Moliyalashtirish manbasi aniq ko‘rsatiladi. Moliyalashtirish manbalari: O‘zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti, Davlat maqsadli jamg‘arma mablag‘lari, O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti tarkibidagi byudjetlarning qo‘shimcha manbalari, byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg‘armalari mablag‘lari
